АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИЛАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020г.                                                  с. Далай                                  № 9 -П

| Об утверждении Программы по обеспечению качества питьевой воды на территории Далайского сельсовета Иланского района на 2020-2032 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 12.2004 № 240-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом  от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Далайского сельсовета  Иланского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить «Программу по обеспечению качества питьевой воды на территории Далайского сельсовета Иланского района на 2020-2032 годы», согласно приложению.

2.Опубликовать постановление в газете «Далайский вестник» и на официальном сайте Далайского сельсовета Иланского района.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                         В.В. Лахмоткин

Приложение к постановлению

№ 9-П от 19.02.2020 г.

Программа  по обеспечению качества питьевой воды на территории

Далайского сельсовета Иланского района  на 2020-2032 годы

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Кол во | Ориентировочные затраты тыс. руб. | Источник финансирования | Планируемые сроки | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль качества подаваемой воды источников централизованного водоснабжения | шт. | 5 | 50,00 (в год) | Средства ресурсо снабжающей организации | Не реже 1 раза в квартал | Ресурсоснабжающие или обслуживающие организации муниципальных образований |  |
| 2 | Оснащение водозаборов питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды | шт. | 5 | 2500,00 | Средства ресурсо снабжающей организации | До 2030г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих систем водоснабжения с учетом процента износа, с применением полимерных и стальных труб с антикоррозийным покрытием |  |
| 3.1 | Водопроводные сети: |
| 3.1.1 | Замена изношенных трубопроводов в с. Далай | км. | 2,3 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2024 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3.1.2 | Замена изношенных трубопроводов в д. Курыш-Поповичи | км. | 1 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2025 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3.1.3 | Замена изношенных трубопроводов в д. Черниговка | км. | 1 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2026 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3.1.4 | Замена изношенных трубопроводов в д. Далай-Отрез | км. | 1 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2027 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3.2 | Водонапорные башни: |  |
| 3.2.1 | Заменена водонапорной башни в с. Далай | шт. | 1 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2032 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3.2.2 | Заменена водонапорной башни в д. Курыш-Поповичи | шт. | 2 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2032 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3.2.3 | Заменена водонапорной башни в д. Черниговка | шт. | 1 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2032 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |
| 3.2.4 | Заменена водонапорной башни в д Далай-Отрез | шт. | 1 | Согласно локально-сметных расчетов | Бюджетные средства, средства РСО | До 2032 г. | Администрация МО, подрядчик – по итогам конкурсных процедур |  |